Приложение № 2

МЕТОДИКАТА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

Комплексна оценка (КО) се формира като сбор от Оценката на Предложение за изпълнение на поръчката (ОТ), и Оценка на ценовото предложение на участника (ОЦ) и се изчислява по следната формула:

КО = ОТ*50% + ОЦ*50%,

Комплексната оценка се измерва в брой точки, като максималният брой точки, които може да получи участник е 100 т.

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки.

По показател „Предложение за изпълнение на поръчката” (ОТ) максималният брой точки, който може да получи всеки участник е 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %.

„Предложение за изпълнение на поръчката” (ОТ) – оценява се качеството на предложението за изпълнение на поръчката: етапи на изпълнение, видове СМР, предложената организация на изпълнение на поръчката; разпределението на задачите и отговорностите съгласно планираните дейности и начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на строителството, наличие на информация относно незадължителната част.

Представя се:

1.“КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“, в съответствие с техническата спецификация, включваща най-малко:

- РАБОТНА ПРОГРАМА

Задължителна част

- Организация в етапа на подготовка на строителната площадка и доставка на материали, с която се цели постигане на максимално адекватна база за успешно стартиране на строителните дейности.

Участникът трябва да представи своето виждане за организация в етапа на подготовка на строителната площадка, като посочи дейностите, които ще извърши преди започване на строително-монтажните работи, разпределението на задачите в екипа, начина на комуникация с Възложителя, организацията по съгласуване с компетентните инстанции на започването на строителните дейности.

- Организация в етапа на строителство

Следва да се опишат отделните етапи на изпълнение на поръчката, да се обхванат и опишат всички дейности за всеки един от етапите, необходими за изпълнението предмета на поръчката, предлаганата технология на изпълнението на отделните видове СМР, както и посочване на тяхната последователност на изпълнение. Следва да са изложени мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР, както и мотиви относно избора на технологията на изпълнение на отделните видове СМР, включително и ефекта от използване на конкретната технология за постигане на целите на проекта.

Тази част от работната програма следва да включва и описание на използваната механизация с посочване на дейностите, посочени по-горе, в които техниката ще бъде използвана, нейното техническо предназначение. Следва да се посочат работните звена, индивидуалните експерти и работници за изпълнение на горепосочените видове дейности с описание на вид, състав, квалификация и конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеност.

Участникът следва да посочи и конкретни мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали. За всяка една от мерките участникът следва да опише нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото й изпълнение, както и да посочи експертите от ръководния си състав, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка.

- Организация в етапа на въвеждане в експлоатация и постигане на проектните показатели.

Участникът трябва да опише методи и последователност на работите за провеждане на изпитванията при завършване на обекта и етапи от проекта, както и проекта като цяло и издаване на Разрешение за ползване.

- Линеен график, диаграма на работната ръка и диаграмата на механизацията в съответствие с предложената организация за изпълнение на поръчката.

Незадължителна част

- Описание на процедурите за контрол за качество на строителството - участниците следва да направят описание на начините за осигуряване на качеството по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението. Посочени са начините (респ.мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните дейности от предвидените екипи, предполагащи завишаване на качеството на изпълнение на предмета на поръчката. Описани са всички стъпки по упражняването на контрол, както върху качеството на строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания, което да е изцяло в контекста на конкретните видове работи, които ще се изпълняват.  Целят се и ще се премират предложени процедури за контрол на качеството, които са относими/адекватни спрямо конкретната поръчка.

- Предложени дейности, свързани с опазване на околната среда - всеки участник следва да предложи дейности, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора за всеки от аспектите - прах, шум, опазване на почвата и строителни отпадъци.

Целят се и ще се премират предложени дейности, свързани с опазване на околната среда, които са относими/ адекватни спрямо конкретната поръчка и които допринасят опазването й по време на реализирането на строителния обект.

2. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Задължителна част

В тази част от предложението за изпълнение на поръчката участниците следва да отчетат  възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние и да оценят вероятността за настъпване за всеки от идентифицираните от Възложителя рискове и да оценят и предвидят степента им на въздействие върху изпълнението на договора. Следва да се предложат адекватни/относими към предмета на поръчката мерки, които ще се предприемат за недопускане/предотвратяване настъпването на идентифицираните от Възложителя рискове и мерки за преодоляване на последиците при настъпил риск. За всяка една от мерките участникът следва да опише наименование, нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото й изпълнение, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка.

При изработването на тази част от предложението за изпълнение на поръчката следва да се има предвид, че на управление подлежат рискове, чието настъпване зависи от участника и е идентифицирано от възложителя в настоящата методика. Важно и съществено за възложителя при предложенията относно рисковете и предпоставките е да се обхванат конкретните, посочени от възложителя потенциални рискове свързани с предмета на настоящата поръчка, а не рискове по принцип.

Рискове и допускания за успешното изпълнение на договора, идентифицирани от възложителя (които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора):

-	Закъснение началото на започване на работите;

-	Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

-	Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

-	Недобра комуникация и координация между екипа на възложителя и този на изпълнителя;

-	Липса на ликвидни средства за обезпечаване на строителството;

| „Предложение за изпълнение на поръчката” (ОТ) | Максимален брой точки – 100 |
| --- | --- |
| Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя. В техническото предложение се съдържат всички изискани от Възложителя елементи от задължителната част «Концепция за изпълнение на поръчката» и «Програма за управление на риска“. | 50 т. |

Предложения за изпълнение на поръчката, които отговарят на минимално поставените от Възложителя изисквания и техническата спецификация и съдържат някои от изброените по-долу елементи, получават допълнителни точки /бонуси определени по-долу, които се прибавят към получените от тях 50 точки.

Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще присъди допълнителни точки/бонуси към Оценка на Техническото предложение за изпълнение на поръчката при наличието на разработени един или повече от следните елементи:

-	За описание на процедурите за осигуряване на качеството и контрол на качеството за конкретния обект, предмет на поръчката участникът получава допълнителни …………………………………………………………………..	 25 т.;

-	За предложени 5 и под 5 броя дейности, свързани с опазване на околната среда за всеки от следните аспекти - прах, шум, почва и строителни отпадъци, участникът получава допълнителни ……………………………	 5 т.;

-	За предложени над 5 броя дейности, свързани с опазване на околната среда за всеки от следните аспекти - прах, шум, почва и строителни отпадъци, участникът получава допълнителни ……………………………	 10 т.;

-	За предложени над 5 мерки, които ще се предприемат за недопускане/ предотвратяване настъпването на всеки от идентифицираните от Възложителя рискове и над 5 мерки, които ще се предприемат за преодоляване настъпването на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с цел редуциране на негативното им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати участникът получава допълнителни- ………………………………………….	 15 т.

*** „Адекватно/относимо” – предложение, отчитащо спецификата на настоящата обществена поръчка, както и такова, което напълно съответства на конкретния елемент от предмета на поръчката, за който се отнася;

По показател „Оценка на Ценовото предложение на участника” (ОЦ) максималният брой точки, които може да получи участник е 100 точки.

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %.

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

ОЦ = (Цmin / Цi) х 100 [брой точки], където

Цi - предложената цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Цmin - минималната предложена цена в лева без ДДС измежду всички допуснати до оценка оферти.

Оценяването се извършва с точност до втория знак след десетичната запетая.

Комисията прилага методиката по отношение на офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на обявените от Възложителя изисквания и критерии за подбор.

В случай, че участник представи Техническо предложение, което не отговаря на изискванията на Възложителя, на действащото законодателство, на съществуващите нормативна база, стандарти или технически изисквания, същия се отстранява от участие и офертата му не се допуска до оценка и класиране.

Крайното класиране на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред, на база получена комплексна оценка за всяка оферта. Офертата, получила най-голям брой точки, се класира на първо място.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

-по-ниска предложена цена

-по-изгодно предложение по останалите показатели, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест (определена въз основа на максималния брой точки, който може да бъде получен за съответния показател)

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с изискванията по-горе.